Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы  
**«Цифровое развитие экономики Бай-Тайгинского кожууна на 2019-2021 годы»** за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | Причины неисполнения |
|  | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | |  |
|  | |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа. Наименование муниципальной программы | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |  | X |
| 1.Программа Развитие цифровой экономики в Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 годы | | Сагды К.С. | 290 000 | 171 710 | 171 710 | 59,2 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
цифровое развитие экономики Бай-Тайгинского кожууна на 2019-2021 годы за 2019 г..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | | | | | | | Фактический срок | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | | Причины неисполнения | |
|  |  |  | начала реализации | | окончания реализации | | | | | начала реализации | | | окончания реализации | | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | | План | | Факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы Развитие цифровой экономики в Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ... | Покупка антивирусных программ по защите компьютерных атак и защита информации | Сагды К.С | 2019 | | | 2019 | | | 2019 | | | | | 2019 | | Покупка антивирусных программ по защите компьютерных атак и защита информации | | Ед. | | 10 | | 0 | | Нет финансирования. | |
| 1.2. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия |  |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ... | Закупка  криптографические  ключевые носители и  электронные цифровые  подписи | Сагды К.С | 2019 | | | 2019 | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | | | | | 2019 | | Закупка  криптографические  ключевые носители и  электронные цифровые  подписи | | Ед. | | 3 | | 3 | | Приобретены 3 электронный цифровые сертификаты | |
|  | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия |  |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Достижение использований отечественных программ | Сагды К.С. | 2019 | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | | Достижение использований отечественных программ | | Чис. | | 0 | | 0 | | нет средств | |
| 1.2. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия |  |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Закупка программных обеспечений | Сагды К.С. | 2019 | | | 2019 | | | 2019 | | | | | 2019 | | Закупка программных обеспечений | | Ед. | | 2 | | 2 | |  | |
| 1.2. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия |  |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Закупка и обновления оргтехники администрации | Сагды К.С | 2019 | | | 2019 | | | 2019 | | | | | 2019 | | Закупка и обновления оргтехники администрации | | Чис. | | 3 | | 3 | | Приобретены 2системного блоки | |
| 1.2. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия |  |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Закупка расходных материалов | Сагды К.С. | 2019 | | | 2019 | | | 2019 | | | | | 2019 | | Закупка расходных материалов | | Чис. | | 13 | | 0 | | нет средств | |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на  
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  
по муниципальной программе цифровое развитие экономики Бай-Тайгинского кожууна на 2019-2021 годы за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |
| № п/п | | | | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. | |
|  | | | |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы | | | | |
| 1.1. | | | | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | |
| 1.1.1. | | | | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | |
|  | | | | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
|  | | | | Покупка антивирусных программ по защите компьютерных атак и защита информации | 10 | 0 | 22000,00 | 0 |
| 1.1.1. | | | | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | |
|  | | | | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
|  | | | | Закупка криптографические  ключевые носители и электронные цифровые подписи | 3 | 3 | 11000,00 | 11000,00 |
| 1.1.1. | | | | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | |
|  | | | | Показатель объема услуги (работы) | |  |  |  |  |
|  | | | | Достижение использований отечественных программ | | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | | | | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | |
|  | | | | Показатель объема услуги (работы) | | |  |  |  |  |
|  | | | | Закупка программных обеспечений | | | 2 | 2 | 94,8 | 94,8 |
| 1.1.1. | | | | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | | |
|  | | | | Показатель объема услуги (работы) | | | |  |  |  |  |
|  | | | | Закупка и обновления оргтехники администрации | | | | 3 | 3 | 86 | 86 |
| 1.1.1. | | | | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | | |
|  | | | | Показатель объема услуги (работы) | | | |  |  |  |  |
|  | | | | Закупка расходных материалов | | | | 13 | 0 | 36,2 | 36,2 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы цифровое развитие экономики Бай-Тайгинского кожууна на 2019-2021 годы за 2019 г.  
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы | |
| план | фактический |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Муниципальная программа | | | | | |
| 1. | Цель | Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте) не менее чем в три раза по сравнению с 2018 годом |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Рост внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников по отношению к базовому значению  2019 года, % | % | 8 | 6 |
| 2. | Цель | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств |  |  |  | |
| 2.1 | Задача | Доля домохозяйств Бай-Тайгинского района, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | % | 41 | 35 | |
| 2.2 | Задача | Доля подведомственные учреждение, имеющих широкополосный доступ к Интернету (свыше 50 Мбит в сельских поселений, свыше 100 Мбит в городских округах | % | 30 | 4 | |
| 2.3 | Задача | Доля медицинских организаций, имеющих широкополосный доступ к Интернету | % | 4 | 4 | |
| 2.4 | Задача | Доля муниципальных органов, администрации сельских поселений, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету (свыше 10 Мбит в сельских населенных пунктах, свыше 50 Мбит в районных центрах) | % | 30 | 1 | |
| 3. | Цель | Рост экономики и повышение ее конкурентоспособности за счет создания устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, внедрения передовых цифровых технологий и платформенных решений преимущественно российского производства |  |  |  | |
| 3.1 | Задача | Число принятых на программы высшего образования по ИТ-специальностям, человек в год | Чел. | 7 | 2 | | |
| 3.2 | Задача | Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде | % | 30 | 10 | | |
| 3.3 | Задача | Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения | % | 10 | 10 | | |
| 3.4 | Задача | Доля электронного документооборота между подведомственных учреждений Бай-Тайгинского района в общем объеме документооборота | % | 50 | 50 | | |
| 3.5 | Задача | Доля документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых подведомственных учреждений Бай-Тайгинского района, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) на территории Бай-Тайгинского района, единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 90 | 40 | | |
| 3.5 | Задача | Доля организаций, использующих системы информатизации и автоматизации бизнес-процессов (CRM, ERP, SCM-системы), в общем числе организаций | % | 5 | 0 | | |
| 3.6 | Задача | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть Интернет для заказа товаров и (или) услуг, в общей численности населения | % | 15 | 0 | | |

Таблица 5

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_\_ год  
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |