Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2022-2024 годы в Бай-Тайгинском кожууне» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | Причины неисполнения/перевыполнения |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2022-2024 годы в Бай-Тайгинском кожууне» | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план, руб | |  | Предельный объем финансирования (ПОФ), руб | Кассовые расходы/исполнено, руб | % исполнения | | |  |
|  | |  |  | |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | | гр. 6 / гр. 5 x 100 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |  | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и капитальном ремонте основных фондов. | | Администрация Бай-Тайгинского района | 0 | |  |  |  | 0 | | 0 |  |
| 2. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальным учреждениям района (электроэнергия) | | Администрация Бай-Тайгинского района, муниципальные учреждения кожууна | 5288220,60 | |  | 3907600 | 3907600 | 127 | | 100 |  |
| 3. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальным учреждениям района (уголь) | | Администрация Бай-Тайгинского района, муниципальные учреждения кожууна | 15939620,17 | |  | 14000500,00 | 14000500,00 | 112 | | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2022-2024 годы в Бай-Тайгинском кожууне»

за2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | Причины неисполнения | |
|  |  |  | | начала реализации | окончания реализации | | | | начала реализации | | | | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | | План | Факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | |
| 1. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.  2.  3. | Проведение капитального ремонта здания МБОУ Бай-Талская СОШ им.Н.С.Конгар.  Проведение капитального ремонта отопительной системы МБДОУ детсад Хунчугеш с.Кызыл-Даг  Ремонт котельной администрации Бай-Тайгинского района. | Администрация Бай-Тайгинского района, муниципальные (казенные) учреждения кожууна | 01.01.2022. | | | 31.12.2022. | | | | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | | | 1. Снижение объема потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями кожууна. Создание условий для перевода их на энергосберегающий путь развития.  2.Создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов. | | Тонн угля  Квт/ч  % | | 5134  855700  100 | 4689,4  630100  100 | | 109% исп или сниж444,6  127% исп или сниж 225600 | |

Заместитель председателя по жизнеобеспечению Хертек А.Н.