,Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
 «Формирование комфортной городской среды в Бай-Тайгинском районе» за 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
|  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа. «Формирование комфортной городской среды в Бай-Тайгинском районе» | Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 4 400 986,41 | 1 276 287,22 | 1 276 287,22 | 29 | 100% | X |
| Благоустройство с.Тээли" | СПС Тээли | 1 234 873,41 | 302 605,42 | 302 605,42 | 24,5 | 100 |  |
| Благоустройство Бай-Тайгинского района | 105 500 | 55 500 | 55 000 | 52 | 100 |  |
| ФКГС Бай-Тал | 3 060 613,00 | 918181,80 | 918181,80 | 30 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды в Бай-Тайгинском районе» за 6 мес 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приобретение основных фондовКоммунальные услуги: Оплата услуг за предоставление электроэнергииПрочие работы, услуги (вт ч софинансирование)Приобретение горюче-смазочных материалов, строительных материалов, хозяйственных товаров,услуги | Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»СПС Тээли | 01.01.2023г. | 30.06.2023г. | 01.01.2023г. | 30.06.2023г. | 1.благоустройство дворовых территорий жилых домов;2.благоустройство территорий мест общего пользования;3.обустройство мест массового отдыха населения (сельских парков, скверов);4.укрепление инфраструктуры с.Тээли;5.строительство спортивных площадок в сельских поселениях кожууна. | ЕдЕдЕдЕдед | 100100100100100 | 100108100216100 |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды в Бай-Тайгинском районе» за 2023 г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование |
| План 2023г | Факт 6мес 2023г | Причины невыполнения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципальных образований (парки, скверы, площади, центральные улицы, набережные);повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и бизнеса в реализацию меро-приятий по благоустройству территории муниципальных образований Республики Тыва;принятие (актуализация действующих) Правил благоустройства территорий муниципальных образований, в соответствии с федеральными методическими рекомендациями;укрепление инфраструктуры с. Тээли:строительство спортивных площадок на территории кожууна. | Доля реализованных муниципальных программ по формированию комфортной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент | 100 | 100 |  |
|  | Доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент | 100 | 100 |  |
|  | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | Процент | 40 | 30 |  |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных в Минстрой РТ для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству  | шт. | 3 | 1 |  |
|  | Количество оказанных банно-прачечных услуг населению (обслуживание посетителей в общих отделениях) | Тыс.чел | 4 | 1,5 |  |

Начальник отдела по строительству Хертек А.А.