**Информация**

**на об итогах реализации нацпроектов Республики Тыва за 2021 год**

**и задачах на 2022 год**

# УЧАСТИЕ В НАЦПРОЕКТАХ

В 2021 году Республика Тыва продолжила участвовать в **11** Нацпроектах из 13 в Российской Федерации.

Портфель проектов - **43** региональных проекта.

# ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦПРОЕКТОВ

В 2021 году на реализацию Нацпроектов направлено **4,4** млрд. руб., из них кассовое освоение по нацпроектам составило **4,1** млрд. руб**. (93,2**%).

По **8-ми** нацпроектам из 11 кассовое исполнение составило **100%**:

1. «Культура»,
2. «Экология»,
3. «Цифровая экономика»,
4. «Безопасные качественные дороги»,
5. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»,
6. «Производительность труда»,
7. «Международная кооперация и экспорт»;
8. «Жилье и городская среда».

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ**

По итогам года **достигнуто – 106 показателей** из **123** и **117 результатов из 120**.

**По 5-ти** Нацпроектам из 11показатели и результаты **все** достигнуты:

1. «Культура»;

2. «Экология»;

3. «Цифровая экономика»;

4. «Производительность труда»;

5. «Образование.

# ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2021 году в Республике Тыва в рамках реализации Нацпроектов осуществлены ремонт, реконструкция, строительство **77** объектов, из них завершены строительные работы на **66** объектах, переходящие на 2022 год согласно заключенным соглашениям - **11** объектов:

* школа в г. Кызыл по ул. Бай-Хаакская,
* реконструкция 2 водозаборов в г. Шагонар и в с.Хову-Аксы,
* 5 детских садов в пгт.Каа-Хем, гг. Ак-Довурак и Чадан, сс.Эржей, Кунгуртуг,
* 1 автодорога (капитальный ремонт ул. Пушкина г. Кызыл),
* 2 жилых корпусов Хайыраканского дома-интерната.

# 2022 ГОД

В 2022 году Республика Тыва участвует в **45** федеральных проектах.

Всего на реализацию Нацпроектов в 2022 году предусмотрено **7,1 млрд**. руб., что составило **163,5**% к 2021 году (2021 г. – 4,4 млрд. руб.).

Для 45 региональных проектов нефинансовыми соглашениями на 2022 год установлено **130** целевых показателей и **122** результата.