Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2019-2021 годы».

за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | Причины неисполнения |
|  | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства  муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2019-  2021 годы». | Заместитель председателя администрации по жизнеобеспечения | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | |  |
|  |  | МУП МТС «Бай-Тайга» | 4687,0 | 13336,889 | 10120,762 | 215 | 75,9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа. Наименование муниципальной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |  | X |
|  | Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2019-2021 годы». |  | 8336,889 | 13336,889 | 10120,762 | 121 | 75,9 |  |
|  | 1.Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы Всего (1) + (2) + (3) + (4) | нет |  |  |  |  |  |  |

Зам.председателя по жизнеобеспечению Серен-Чимит А.О.

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2019-2021 годы».

за 2019 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | Причины неисполнения |
|  |  |  | | начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  | Улучшение дорожно- транспортного комплекса на территории Бай-Тайгинского кожууна. Содержание дорог улиц сельских поселений, установка уличного освещения, ремонт и строительство мостовых переправ. Установка дорожных знаков и другие работы по содержанию и ремонту дорог муниципального значения. | | 01.01.2019 г. | | 31.12.2021 г | | 01.01.2019 г | | 31.12.2019 г |  | 8336,889 | 10120,762 | План перевыполнен на 121 % за счет субсидирования из республиканского бюджета на 5000,0 тыс рублей. |

Зам.председателя по жизнеобеспечению Серен-Чимит А.О.