Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2018-2022 гг. за 2019 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
| «Формирование современной городской среды на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2018-2022 гг |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа. Наименование муниципальной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 3158,0 | 3158,0 | 3158,0 | 100 | 100 | X |
| 1.Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммыВсего (1) + (2) + (3) + (4)  |  |  |  |  |  |  |  |

Гл.архитектор Байс Э.М.

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2018-2022 гг. за 2019 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  | «Формирование современной городской среды на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2018-2022 гг.  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы |
| Задача. Наименование задачи |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ограждение установка поливочной системы сквера | Байс Э.М. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство сквера | Байс Э.М. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка дополнительных уличных фонарей  | Байс Э.М. | 2019 | 2019  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гл.архитектор Байс Э.М.

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2018-2022 гг. за 2019 год
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
| 1 | ограждение установка поливочной системы | 1 млн. 199,15 тыс. рублей | 1 млн. 199,15 тыс. рублей |  |  |
| 2 | Благоустройство сквера | 1 млн. 999,05 | 1 млн. 999,05 |  |  |
| 3 | Установка дополнительных уличных фонарей | 40,2 тыс. рублей | 40,2 тыс. рублей |  |  |

Гл.архитектор Байс Э.М.

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2018-2022 гг. за 2019 год
 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы  | обоснование |
| план | факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа  |
| 1. | Цель | создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию сельских поселений | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельских поселений (парки, скверы, площади, центральные улицы, набережные); | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача | увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования сельских поселений (скверы, площади, центральные улицы, набережные) | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| …. | …. | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гл.архитектор Байс Э.М.