Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
**«Цифровое развитие экономики Бай-Тайгинского кожууна на 2019-2021 годы»** за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
|  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа. Наименование муниципальной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |  | X |
| 1.Программа Развитие цифровой экономики в Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 годы | Сагды К.С. | 290 000 | 171 710 | 171 710 | 59,2 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
цифровое развитие экономики Бай-Тайгинского кожууна на 2019-2021 годы за 2019 г..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы Развитие цифровой экономики в Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 годы |
| Задача. Наименование задачи |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Покупка антивирусных программ по защите компьютерных атак и защита информации | Сагды К.С | 2019 | 2019  | 2019 | 2019 | Покупка антивирусных программ по защите компьютерных атак и защита информации | Ед. | 10 | 0 | Нет финансирования. |
| 1.2. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Закупкакриптографическиеключевые носители иэлектронные цифровыеподписи | Сагды К.С | 2019 | 2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2019  | 2019 | 2019 |

 | 2019 | Закупкакриптографическиеключевые носители иэлектронные цифровыеподписи | Ед. | 3 | 3 | Приобретены 3 электронный цифровые сертификаты |
|  | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
|  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение использований отечественных программ | Сагды К.С. | 2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2019  | 2019 | 2019 |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2019  | 2019 | 2019 |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2019  | 2019 | 2019 |

 | Достижение использований отечественных программ | Чис. | 0 | 0 | нет средств |
| 1.2. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка программных обеспечений | Сагды К.С. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Закупка программных обеспечений | Ед. | 2 | 2 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка и обновления оргтехники администрации | Сагды К.С | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Закупка и обновления оргтехники администрации | Чис. | 3 | 3 | Приобретены 2системного блоки |
| 1.2. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка расходных материалов | Сагды К.С. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Закупка расходных материалов | Чис. | 13 | 0 | нет средств |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе цифровое развитие экономики Бай-Тайгинского кожууна на 2019-2021 годы за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
|  | Покупка антивирусных программ по защите компьютерных атак и защита информации | 10 | 0  | 22000,00 | 0 |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
|  | Закупка криптографическиеключевые носители и электронные цифровые подписи | 3 | 3 | 11000,00 | 11000,00 |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
|  | Достижение использований отечественных программ | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
|  | Закупка программных обеспечений | 2 | 2 | 94,8 | 94,8 |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
|  | Закупка и обновления оргтехники администрации | 3 | 3 | 86 | 86 |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
|  | Закупка расходных материалов | 13 | 0 | 36,2 | 36,2 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы цифровое развитие экономики Бай-Тайгинского кожууна на 2019-2021 годы за 2019 г.
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы  |
| план | фактический |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Муниципальная программа  |
| 1. | Цель | Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте) не менее чем в три раза по сравнению с 2018 годом |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Рост внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников по отношению к базовому значению 2019 года, % | % | 8 | 6 |
| 2. | Цель | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств |  |  |  |
| 2.1 | Задача | Доля домохозяйств Бай-Тайгинского района, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | % | 41 | 35 |
| 2.2 | Задача | Доля подведомственные учреждение, имеющих широкополосный доступ к Интернету (свыше 50 Мбит в сельских поселений, свыше 100 Мбит в городских округах | % | 30 | 4 |
| 2.3 | Задача | Доля медицинских организаций, имеющих широкополосный доступ к Интернету | % | 4 | 4 |
| 2.4 | Задача | Доля муниципальных органов, администрации сельских поселений, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету (свыше 10 Мбит в сельских населенных пунктах, свыше 50 Мбит в районных центрах) | % | 30 | 1 |
|  3. | Цель | Рост экономики и повышение ее конкурентоспособности за счет создания устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, внедрения передовых цифровых технологий и платформенных решений преимущественно российского производства |  |  |  |
| 3.1 | Задача | Число принятых на программы высшего образования по ИТ-специальностям, человек в год | Чел. | 7 | 2 |
| 3.2 | Задача | Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде | % | 30 | 10 |
| 3.3 | Задача | Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения | % | 10 | 10 |
| 3.4 | Задача | Доля электронного документооборота между подведомственных учреждений Бай-Тайгинского района в общем объеме документооборота | % | 50 | 50 |
| 3.5 | Задача | Доля документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых подведомственных учреждений Бай-Тайгинского района, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) на территории Бай-Тайгинского района, единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 90 | 40 |
| 3.5 | Задача | Доля организаций, использующих системы информатизации и автоматизации бизнес-процессов (CRM, ERP, SCM-системы), в общем числе организаций | % | 5 | 0 |
| 3.6 | Задача | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть Интернет для заказа товаров и (или) услуг, в общей численности населения | % | 15 | 0 |

Таблица 5

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_\_ год
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Видправового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |