Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2019-2021годы» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс руб. | Причины неисполнения |
|  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2019-2021годы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 24271,5 | 20024,2 | 20024,2 | 82,5 | 100 | X |

Таблица 2
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2019-2021годы» за 2021 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Строительство, ремонт дорог | Хертек А.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ремонт дорог | Км | 2,1 | 1,2 | Дорога в с.Кара-Холь приостановлена в связи с наступлением холодов, работы будут выполнены до конца июля 2022. |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.2.1. | Устройство уличного освещения | Хертек А.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Устройство уличного освещения в с. Тээли, Кызыл-Даг, Шуй, Бай-Тал, Хемчик, Кара-Холь | Км | 5 | 5 | Исполнено |
| 1.3 | Строительство ремонт мостов | Хертек А.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Строительство 3х мостов с. Кара-Холь, Кызыл-Даг, Шуй | п/м | 40 | 40 | Исполнено |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2019-2021годы» за 2021г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Строительство ремонт мостов | 3 | 3 | 2602,6 | 2602,6 |
|  | Устройство уличного освещения (количество новых освещенных улиц) | 8 | 8 | 3979,7 | 3979,7 |
|  | Ремонт, содержание, строительство дорог |  |  | 13134,8 | 13134,8 |
|  | Устройство видеокамер на дорогах с. Тээли | 10 | 10 | 307,1 | 307,1 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2019-2021годы» за 2021 г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование |
| план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель | Построено, ремонтировано мостов | Шт | 5 | 5 | Всего построено, ремонтировано 5 мостовых сооружений в с.Шуй, Кара-Холь, Кызыл-Даг, Бай-Тал |
|  | Освещено новых улиц | Шт | 8 | 8 | Освещено новых улиц – в с. Тээли, Бай-Тал, Кызыл-Даг, Шуй, Хемчик |
|  |  | Отремонтировано дорог | Км | 1,2 | 1,2 | Заершенремонт дороги на ул. Степная, с.Тээли на 1,2 км., ремонт дороги в с. Кара-Холь на ул. Монгуш Эдуарда в связи с наступлением работы отложены на конец июня 2022 года. |
|  |  | Устройство видеокамер на дорогах | 10 | 10 |  | В с. Тээли установлены на дорогах 10 видеокамер. |

Заместитель председателя по жизнеобеспечению Хертек АН