Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022-2024 годы» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс руб. | | | | | Причины неисполнения |
|  | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | |  |
|  | |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022-2024годы» | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 22846,5 | 12211,2 | 12211,2 | 53,5 | 100 | X |

Таблица 2  
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022-2024 годы» за 2022 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Строительство, ремонт дорог | Хертек А.Н. | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | Ремонт дорог | Км | 35 | 2,5 | Завершен ремонт подъездной дороги в арбан Ээр-Хавак, 1,2 км., с.Тээли на 0,3 км, завершен ремонт дороги в с. Кара-Холь на ул. Монгуш Эдуарда 1 км. |
| 1.2. | Устройство уличного освещения | Хертек А.Н. | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | Устройство уличного освещения в с. Тээли, Бай-Тал, | Км | 1,281 | 1,5 | Исполнено |
| 1.3 | Строительство ремонт мостов | Хертек А.Н. | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | Строительство 3х мостов с. Кара-Холь, Бай-Тал, Шуй | п/м | 124 | 124 | Строительство моста через реку Хемчик на автодороге с.Бай-Тал – аржаан Шивилиг |
| 1.4. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов кожууна, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Хертек А.Н. | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | |  | % | 80 | 88,6 |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022-2024 годы» за 2022 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование | | |
| план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель | Построено, ремонтировано мостов | Шт | 3 | 3 | Всего построено, ремонтировано 5 мостовых сооружений в с.Шуй, Кара-Холь, Бай-Тал |
|  | Уличное освещение в населенных пунктах протяженностью | км |  |  | Освещено новых улиц – в с. Бай-Тал ул. Дружба, ул. Спортивная, с. Хемчик, |
|  |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов | Км | 35 | 2,5 | Завершен ремонт подъездной дороги в арбан Ээр-Хавак, 1,2 км., с.Тээли на 0,3 км, завершен ремонт дороги в с. Кара-Холь на ул. Монгуш Эдуарда 1 км. |
|  |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов кожууна, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 80 | 88,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель председателя по жизнеобеспечению Хертек АН