\

ПРОЕКТ

Муниципальной программы

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

НА 2025-2027 ГГ»

с. Тээли – 2024 г.

- Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование

современной городской

среды на территории Республики Тыва

на 2025 -2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской   среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун

Республики Тыва» на 2025-2027 годы»

(наименование)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | -Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | -Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»; -Отдел по вопросам СПС Тээли администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»; -ООО «Бай-Тайга». |
| Период реализации | Этап I: 2025 год Этап II: 2026 год Этап III: 2027год |
| Цели муниципальной программы | -Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Республики Тыва, путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий общего пользования -Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан - Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг |
| Направления (подпрограммы) | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципальных образований (парки, скверы, площади, центральные улицы, набережные); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и бизнеса в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований Республики Тыва; принятие (актуализация действующих) Правил благоустройства территорий муниципальных образований, в соответствии с федеральными методическими рекомендациями; укрепление инфраструктуры банно-прачечного комплекса с.Тээли: строительство спортивных площадок на территории кожууна. |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | Всего-10830,60 2025г 2026г 2027г ФБ- 6066,72 2022,24 2022,24 2022,24 РБ- 60,0 20,0 20,0 20,0 МБ-4703,88 1567,96 1567,96 1567,96 ВБ-0 0 0 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой | - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474- " в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год; улучшение качества городской среды в полтора раза; - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; - Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р; - Региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы», утвержденная Постановлением Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 281. - Государственная программа «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Тыва». |

I. Обоснование проблемы, анализ её исходного состояния

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. Уровень развития благоустройства оказывает значительное влияние на условия труда и отдыха населения.

Жилище для человека – это не только дом, квартира, но и прилегающие открытые пространства: жилой двор, пейзаж, видимый из окна. Человек, живущий в городе, воспринимает их уже от порога дома, неизменно попадая в среду жилой застройки. Ему небезразличны состояние благоустройства и озеленения территории жилого двора, в котором он проживает, его удобство и красота. Ребенок с раннего детства привыкает к своему окружению, его воспитывает та жилая среда, в которой он делает свои первые шаги. А это может быть и поломанная скамейка, и полуразрушенная песочница или это может быть цветущий куст сирени на фоне благоустроенного жилого двора в тесной увязке с элементами ландшафта.

Жилая среда вне дома объединяет множество разобщенных людей, единственно общим, для которых является соседство в пространстве двора, квартала. На территории жилого двора формируются временные группы, связанные прямым интересом: владельцы автомашин, которым необходимо организовать охраняемую стоянку; матери с маленькими детьми, недовольные близостью проезда с интенсивным движением, загазованностью участка; владельцы собак, нуждающиеся в безопасном моционе со своими питомцами; люди преклонного возраста, ищущие тихого места для общения.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана Подпрограмма, в которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

1) по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, где предусматривается участие жителей (субботники), в том числе:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним с выполнением при необходимости работ по ремонту внутридворовых систем ливневой канализации;

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

2) по дополнительному перечню работ, где предусматривается участие жителей – выбор проекта и софинансирование, по результатам решения собственников помещений, в том числе:

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп;

- спортивных площадок;

- шахматных беседок, также мест для отдыха взрослых;

- устройство ограждений детских и спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий с устройством систем полива;

- разработка дизайн – проектов и составление сметных расчетов;

- оборудование автомобильных парковок на придомовой территории.

Тем не менее, многие общественные территории и улицы, сегодня, по степени благоустроенности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний облик кожууна, требуются асфальтовые покрытии на улицах и тротуарах.

Из-за ограниченности средств республиканского и местного бюджетов недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий, незначительно обновляется парк специальной уборочной техники. В связи с этим имеется необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий на основании подготовленных проектов. Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит комфортные условия проживания населения.

В настоящее время общественные территории с. Тээли не оборудованы местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки) 7 общественных территорий требуется приведение их в соответствие по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий.

Общее количество территорий общего пользования на территории кожууна составляет более 20 с общей площадью более 1,0 тыс. кв. м.

В кожууне объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. В настоящее время на территории Бай-Тайгинского кожууна более 90 % улиц и общественных зон в муниципальных образованиях не обеспечены уличным освещением. Кроме того, необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов благоустройства кожууна.

В целях решения задач по обеспечению населения качественными услугами питьевого водоснабжения предполагается на территории Бай-Тайгинского кожууна и в целом республики провести мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселений и городских округов будет способствовать концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития «Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва», повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Реализация Подпрограммы, предусматривающая согласованные действия Правительства Республики Тыва, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органов местного самоуправления и населения республики, позволит комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей Республики Тыва.

II. Основные цели, задачи и этапы реализации, основные ожидаемые

конечные результаты Программы

Целью подпрограммы является создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию кожууна путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий общего пользования.

Задачи подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий жилых домов;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципальных образований (парки, скверы, площади, центральные улицы, набережные);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и бизнеса в реализацию мероприятий по благоустройству территории кожууна;

- принятие (актуализация действующих) Правил благоустройства территорий кожууна, в соответствии с федеральными методическими рекомендациями.

Связь с целями социально-экономического развития:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р;

- Региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы», утвержденная Постановлением Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 281.

- Государственная программа «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Тыва».

Срок реализации программы: 2025-2027 годы.

Показатели (индикаторы) реализации Программы приводится в приложении 1 к Программе.

III. Система (перечень) программных мероприятий

К основным мероприятиям Программы, реализация которых приведет к повышению уровня благоустройства муниципальных территорий, относятся:

- благоустройство дворовых территорий жилых домов;

- благоустройство территорий мест общего пользования;

- обустройство мест массового отдыха населения (сельских парков, скверов).

- укрепление инфраструктуры банно-прачечного комбината с.Тээли.

- строительство спортивных площадок в сельских поселениях кожууна;

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Источником финансирования Программы является федеральный, республиканский, местный бюджет и внебюджетные средства. Мероприятия Программы будут реализованы в 2025-2027 гг.

В соответствии с объемом фактически выделяемого бюджетного финансирования, а также по результатам анализа выполнения Программы может осуществляться корректировка проектов и ожидаемых результатов их реализации. Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации мероприятий Программы, нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального, дополнительного перечня таких работ материалов, работ и услуг, выполняемых в рамках Подпрограммы, будут отражены в муниципальных программах.

При изменении уровня бюджетного финансирования Программы, уровня инфляции, а также по итогам оценки результативности выполнения Программы, подпрограммные мероприятия, объемы финансирования, а также результативные показатели Программы могут соответствующим образом корректироваться.

Ресурсное обеспечение из федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в приложении 2 к Программе.

V. Трудовые ресурсы

В результате реализации Программы в 2025-2027 гг. будут созданы сезонные (временные) рабочие места по благоустройству, озеленению, поливу территорий муниципальных образований. Всего при внедрении мероприятий Программы в 2025 году планируется трудоустроить 3 граждан, в том числе студентов из студенческих отрядов.

VI. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных для реализации Программы является заместитель председателя администрации по жизнеобеспечению. Соисполнители Подпрограммы – муниципальное унитарное предприятие ООО «Бай-Тайга».

Текущее управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком – Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун» Республики Тыва муниципальный заказчик содействует своевременному и полному обеспечению мероприятий финансовыми ресурсами в объемах, утвержденных в законе о республиканском и местном бюджете Республики Тыва на текущий год. Также в пределах своей компетенции вправе перераспределять финансовые ресурсы между ее разделами и программными мероприятиями в объемах, выделенных на нее средств и в соответствии с определенными приоритетами с последующим внесением изменений в настоящую Программу и закон о республиканском бюджете Республики Тыва.

Соисполнители подпрограммных мероприятий представляют муниципальному заказчику ежемесячный, полугодовой и годовой отчеты о ходе выполнения работ.

Муниципальный заказчик представляет в Министерство экономики Республики Тыва и в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ежемесячный и годовой отчеты о ходе выполнения работ.

VII. Оценка социально-экономической эффективности

и экологических последствий о реализации

Программных заданий

В результате реализации Программы в 2025-2027 гг. будут обеспечены повышение уровня благоустроенности на территории Бай-Тайгинского кожууна, качество, комфортность и безопасность условий проживания людей.

Всего за период реализации Программы будут созданы условия для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун» Республики Тыва путем реализации в 2025-2027 гг. проектов по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

Программа позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах снижает уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем реализации заложенных в проекты технических и технологических решений, соответствующих современным требованиям.

- VIII. Правила предоставления субсидий из бюджета Республики Тыва

- бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной

- городской среды на 2025-2027 годы

Правила предоставления субсидий из бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2025- 2027 годы приведены в приложении 3 к Подпрограмме.

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2025 - 2027 годы за счет средств, поступающих из федерального и республиканского бюджетов (далее - субсидии из республиканского бюджета).

2. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются в период 2025 – 2027 годов в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики Тыва, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) и дворовых территорий.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2025 – 2027 годы распределены в соответствии с приложением к настоящим Правилам.

3. Критериями распределения субсидий муниципальным образованиям являются:

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования;

- численность населения, проживающего на территории муниципального образования;

- количество расположенных на территории муниципального образования многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва 11 июня 2014 г. N 281.

4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2025 – 2027 годах в качестве субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва (далее - минимальный перечень работ по благоустройству), включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

5. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2025 – 2027 годах в качестве субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству), включает в себя следующие виды работ:

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп;

- устройство спортивных площадок;

- устройство шахматных беседок, а также мест для отдыха взрослых;

- устройство ограждений детских и спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий с устройством систем полива;

- разработка дизайн-проектов и составление сметных расчетов;

- оборудование автомобильных парковок на придомовой территории.

6. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва:

- обеспечивает перечисление в полном объеме средств, предназначенных для софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2025 - 2028годы, в соответствии с ежегодно утверждаемым в рамках Программы распределением субсидий на реализацию муниципальных программ;

- включает в соглашение с муниципальными образованиями Республики Тыва - получателями субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва - рекомендации руководителям местных администраций обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

В случае нарушения муниципальным образованием требований, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва оставляет за собой право возврата субсидии, предоставленной муниципальному образованию - получателю субсидии из бюджета Республики Тыва, и перераспределения указанной субсидии с предельным сроком принятия такого решения не позднее 15 июня года, в котором предоставлена субсидия.

7. Муниципальные образования Республики Тыва, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 1000 и более человек:

7.1. по результатам реализации муниципальных программ благоустройства в 2024 году обеспечивают утверждение муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2025 – 2027 годы (далее - муниципальные программы), синхронизированных с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, включающих в том числе:

1) адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативно-правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативно-правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;

3) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальными образованиями Республики Тыва;

4) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

5) перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения сельских населенных пунктов (определяемый уполномоченным органом муниципальных образований Республики Тыва);

6) объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии), направляемых на финансирование мероприятий программы, в том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

7) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающий ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора;

8) форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, с учетом предложений заинтересованных лиц, предусматривающих их финансовое и (или) трудовое участие в выполнении соответствующих работ;

9) нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ;

10) ориентировочный перечень дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий, выполняемых по решению и за счет заинтересованных лиц, (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории, иные работы), а также ориентировочную стоимость указанных работ;

11) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включая персонифицированный учет средств, поступающих от заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ;

12) условия о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения, в том числе:

- оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарках;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;

- обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в "зеленых театрах";

- устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах;

7.2. в рамках формирования муниципальных программ:

1) обеспечить проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе электронной форме в информационно-телекоммуницкационной сети «Интернет» (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

2) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

3) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

4) подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории. В указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

5) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми национальными проектами "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в муниципальных образованиях, а также с муниципальными программами по строительству объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

6) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

7) обеспечить благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ), а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

8) обеспечить финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том числе определить форму и долю такого участия в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды на 2025 – 2027 годы. При выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц размер такого участия определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории. При этом минимальная доля участия должна составлять не менее 2 процентов от стоимости проекта.

Форма трудового участия определяется количеством проведенных субботников или отработанных человеко-часов. Минимальная доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее двух субботников продолжительностью 2 - 4 часа или 4 - 8 чел./часов в расчете на одного участника субботника. Субботник считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 от общего количества заинтересованных лиц;

9) привлекать представителей общественных организаций инвалидов к общественным обсуждениям проектов по благоустройству, проводимым во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", и к приемке работ, выполненных в рамках реализации Программы;

10) предусматривать соответствующее финансовое обеспечение из бюджета муниципального образования в размере не менее процентов на софинансирование мероприятий по благоустройству, в том числе по созданию доступной для инвалидов городской среды, считая это одним из приоритетных направлений реализации Программы;

11) представлять не позднее 10 ноября текущего финансового года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 2 реализованных в таком году проектов по благоустройству общественных территорий;

12) осуществлять иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий по благоустройству в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации;

13) обеспечить ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках благоустройства муниципальных программ, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - голосование по отбору общественных территорий), следующий за годом проведения такого голосования в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Тыва от 31 января 2019 г. N 66 "О Порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;

14) установить минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых из республиканского бюджета Республики Тыва;

15) обеспечить условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

16) актуализировать муниципальные программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

17) размещать информацию о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети "Интернет" и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Логотип федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" должен размещаться вместе с логотипом национального проекта "Жилье и городская среда" в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта "Формирование комфортной городской среды";

18) обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том числе от 30 апреля 2020 г. N 616 и N 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации.

19) обеспечит размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

20) обеспечить обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных, муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме».

7.3. Условиями расходования субсидии являются:

1) соблюдение муниципальными образованиями Республики Тыва доли софинансирования из бюджетов муниципальных образований Республики Тыва рассчитанной с учетом доли софинансирования из республиканского бюджета, установленной Правительством Республики Тыва;

2) использование субсидии по целевому назначению;

3) достижение показателя результативности предоставления субсидии;

4) достоверность отчетности, предусмотренной настоящим разделом;

5) расходование субсидии с соблюдением положения подпункта "л" пункта 8 приложения N 15.

IX. План реализации программы

Перечень мероприятий за счет средств муниципального бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025 год. приведен в приложении  к программе.

Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды на территории Республики Тыва на 2025 -2027 годы»

Форма

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы

«Формирование современной городской   среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун

Республики Тыва» на 2025-2027 годы»

(наименование)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023г | Период, год |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025г | 2026г | 2027г |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Доля реализованных муниципальных программ по формированию комфортной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  | государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 |  |
| 2 | Доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  | государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 |  |
| 3 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» Администрации сельских поселений |  | -государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; - Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная рас-поряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р; - Региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы», утвержденная Поста-новлением Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 281. - Государственная программа «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяй-ства на территории Республики Тыва». |  |
| 4 | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных в Минстрой РТ для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Шт. | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитек- туре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  | программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 |  |
| 5 | Количество оказанных банно-прачечных услуг населению (обслуживание посетителей в общих отделениях) | Тыс.чел. | чел | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» Отдел по вопросам СПС Тээли администрации му-ниципального райо-на «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  | Государственная программа «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяй-ства на территории Республики Тыва». |  |
| 1. | -Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Республики Тыва, путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий общего пользования -Создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-дан - Увеличение численности населения, для которого улучшится каче-ство коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» Отдел по вопросам СПС Тээли администрации му-ниципального райо-на «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |  |  |

- Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды на территории Республики Тыва на 2025 -2027 годы»

ПЛАН

достижения показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской   среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун

Республики Тыва» на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателей по годам |  |  | С 2025по 2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля реализованных муниципальных программ по формированию комфортной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Доля реализованных муниципальных программ по формированию комфортной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных в Минстрой РТ для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Шт. | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Количество оказанных банно-прачечных услуг населению (обслуживание посетителей в общих отделениях) | Тыс.чел. | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 46,8 |

- Приложение № 4

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды на территории Республики Тыва на 2025 -2027 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

Формирование современной городской   среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун

Республики Тыва» на 2025-2027 годы»

| Наименование программы / источник финансирования | Всего, тыс рублей | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет | 4703,898 | 1567,966 | 1567,966 | 1567,966 |
| Федеральный бюджет | 6066,72 | 2022,24 | 2022,24 | 2022,24 |
| Республиканский бюджет | 20,00 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 10770,618 | 3590,06 | 3590,06 | 3590,06 |

- Приложение № 5

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды на территории Республики Тыва на 2025 -2027 годы»

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, мероприятий

(укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости,

реализуемых в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской   среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун

Республики Тыва» на 2025-2027 годы

(наименование)

| Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта |  | Стоимость объекта (в ценах существующих лет) | Срок ввода в эксплуатацию/ приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Всего – республиканский бюджет, в том числе: | Тысяча рублей | 103 руб | 2040,608 | 2025 | 2040,608 | 2040,608 |  | 2040,608 |
| бюджетные инвестиции | Тысяча рублей | 103 руб |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Тысяча рублей | 103 руб | 2022,24 | 2025 | 2022,24 | 2022,24 |  | 2022,24 |
| субсидии местным бюджетам | Тысяча рублей | 103 руб | 18,366 | 2025 | 18,366 | 18,366 |  | 18,366 |
| иные субсидии | Тысяча рублей | 103 руб |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парк «Камнерезов» | Тысяча рублей | 103 руб | 2040,608 | 2025 | 2040,608 |  | 2040,608 | 2040,608 |

- Приложение № 6

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды на территории Республики Тыва на 2025 -2027 годы»

Форма

РЕЕСТР

документов, входящих в состав муниципальной программы

«Формирование современной городской   среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун

Республики Тыва» на 2025-2027 годы»

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспорт Программы | постановление | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |
| 2. | Стратегические приоритеты | постановление | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |
| 3. | Структура Программы | постановление | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |
| 4. | Показатели Программы | постановление | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |
| 5. | Помесячный план достижения показателей Программы | постановление | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |
| 6. | Ресурсное обеспечение Программы | постановление | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |
| 7. | Порядок предоставления субсидии | постановление | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |
| 8. | Порядок осуществления расходов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий | постановление | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |
| 9. | Правила предоставления иного межбюджетного трансферта на реализацию проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | постановление | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |
| 10. | Порядок информирования граждан о ходе выполнения государственной программы | постановление | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |
| Структурный элемент муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1) доля реализованных муниципальных программ по формированию современной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ в отчетном году; 2) доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ, в отчетном году; 3) доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций; 4) доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов); 5) количество благоустроенных общественных территорий; 6) количество городов с благоприятной городской средой; 7) индекс качества городской среды; 8) доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды; 9) прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году; 10) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; 11) реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | постановление | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  | Отдел по жизнеобеспечению и архитектуре администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |

- Приложение № 7

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды на территории Республики Тыва на 2025 -2027 годы»

Информация о ходе реализации муниципальной Программы

«Формирование современной городской   среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун

Республики Тыва» на 2025-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

(отчетный период)

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО, тыс рублей |  | федеральный бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  | республиканский бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2025 год | предусмотрено | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Цель: Общественные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Софинансирование победившего объекта на голосовании-благоустройства Парка «Камнерезов» | 2040,606 |  | 2022,24 |  | 18,366 | 18,366 | 18,366 |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.2. ПСД, эскиз победившего объекта на голосовании-благоустройства Парка «Камнерезов» | 204,6 |  | 0 |  | 204,6 | 204,6 | 204,6 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Работы, услуги по содержанию имущества: Уборка снега, мусора | 45,00 |  |  |  | 45,00 | 45,00 | 45,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.2. Прочие работы, услуги: Типографские работы, услуги | 32,00 |  | 0 |  | 32,00 | 32,00 | 32,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.3. Прочие работы, услуги: Другие аналогичные расходы | 677,0 |  | 0 |  | 677,0 | 677,0 | 677,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.4. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 70,00 |  | 0 |  | 70,00 | 70,00 | 70,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.5. Увеличение стоимости строительных материалов: Увеличение стоимости строительных материалов | 120,0 |  | 0 |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.6. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения: Приобретение цветов | 11,00 |  |  |  | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.7. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения: Приобретение хозяйственных товаров | 50,00 |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.8. Коммунальные услуги: Оплата услуг за предоставление электроэнергии | 340,0 |  | 0 |  | 340,0 | 340,0 | 340,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | 3610,206 |  | 2022,24 |  | 1567,966 | 1567,966 | 1567,966 |  | 0 |  |  |  |  |
| Всего по Программе | 3610,206 |  | 2022,24 |  | 1567,966 | 1567,966 | 1567,966 |  | 20,0 |  |  |  |  |

Примечание: в графе "план" должны быть отражены данные, утвержденные муниципальной программой, в графе "факт" должны быть отражены кассовые расходы.0

<*> - в данной графе указывается информация о ходе исполнения мероприятия с указанием объема освоенных средств (по источникам финансирования), достижения конкретных результатов, показателей эффективности. По объектам капитальных вложений указывается сметная стоимость, освоение средств (в том числе строительно-монтажных работ), остаточная стоимость по объекту в текущих ценах, государственный контракт с подрядной организацией (номер, дата заключения, сумма, сроки выполнения работ), техническая готовность по объектам в процентах, краткое описание хода строительных работ. Также указываются причины отставания работ (при наличии) от графика.

- Приложение № 8

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды на территории Республики Тыва на 2025 -2027 годы»

Форма

ПОКАЗАТЕЛИ (целевые индикаторы)

муниципальной программы

«Формирование современной городской   среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун

Республики Тыва» на 2025-2027 годы»

(наименование)

| № п/п | Наименование показателя <1> | Единица измерения | Базовое значение <2> | Период, год |  |  |  | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План2025г | план 2026г | План 2027г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун - Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля реализованных муниципальных программ по формированию комфортной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных в Минстрой РТ для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Шт. | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Количество оказанных банно-прачечных услуг населению (обслуживание посетителей в общих отделениях) | Тыс.чел. | чел | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  |  |

--------------------------------

<1> Приводятся показатели  программы, характеризующие вклад в достижение национальных целей развития, приоритетов социально-экономического развития и обеспечения безопасности населения.

<2> Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта программы (с учетом этапности реализации программ) на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта программы.

- Приложение № 9

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды на территории Республики Тыва на 2025 -2027 годы»

Форма

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

для финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской   среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун

Республики Тыва» на 2025-2027 годы»

Отдел жизнеобеспечения и архитектуре муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

(муниципальный заказчик (координатор) программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Исполнитель <*> | Наименование Программы, подпрограммы <**> | источники финансирования, тыс рублей. | Предварительные объемы средств, необходимые для реализации программы |  |  | Обоснование мероприятия и ожидаемый результат от их реализации <***> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2025г. | на 2026г. | на 2027г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| I. | Отдел жизнеобеспечения и архитектуре муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общественные территории | Всего | 2264,606 | 2264,606 | 2264,606 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (далее – МБ) | 222,366 | 222,366 | 222,366 |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет (далее – РБ) | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (далее – ФБ) | 2022,24 | 2022,24 | 2022,24 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (далее – ВБ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство | всего | 1345,00 | 1345,00 | 1345,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (далее – МБ) | 1345,00 | 1345,00 | 1345,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет (далее – РБ) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (далее – ФБ) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (далее – ВБ) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Приложение № 10 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Республики Тыва на 2025-2027 годы»

П О Р Я Д О К

организации и проведения процедуры рейтингового голосования

по проектам благоустройства общественных территорий

муниципального образования, подлежащих благоустройству

в первоочередном порядке, в соответствии с государственной

программой Республики Тыва «Формирование

современной городской среды на 2025-2027 годы»

1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в соответствии с государственной программой Республики Тыва «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 9 ноября 2023 г. № 821 (да-лее – голосование по общественным территориям, голосование), проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству.

2. Рейтинговое голосование проводится в срок не позднее 10 дней со дня истечения срока, предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования в муниципальном образовании, на территории которого проводилось голосование (далее – муниципальное образование).

3. В нормативном правовом акте администрации муниципального образования о назначении голосования по общественным территориям устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;

2) места проведения голосования (адреса пунктов голосования (счетных участков);

3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;

4) порядок определения победителя по итогам голосования;

5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.

4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов Республики Тыва, и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 5 дней до дня его проведения.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная муниципальная комиссия, образуемая на муниципальном уровне в данных целях.

Общественная комиссия:

1) обеспечивает изготовление документов для проведения голосования (бюллетени, опросные листы и другие формы печатаются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в документе для голосования в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует пункты голосования (счетные участки);

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Порядком.

6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения политических партий, иных общественных объединений, собраний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной комиссией и должен быть не менее трех членов комиссии.

В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов голосования.

7. Документы для голосования и иная документация, связанная с подготовкой и проведением голосования, передаются в территориальные счетные комиссии.

8. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого голосования.

Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на пункт голосования (счетный участок) (далее – список).

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительство на территории муниципального образования (далее – участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) участника голосования, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации) участника голосования.

В списке могут быть также предусмотрены в том числе:

- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им документ для голосования;

- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования подписи о согласии участника голосования на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего документ для голосования участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в документ для голосования любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной территории (общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор.

Участник голосования имеет право отметить в документе для голосования любое количество проектов, но не более чем указано в документе для голосования.

9. Голосование по общественным территориям является рейтинговым и проводится на территориальных счетных участках.

Для получения документа для голосования участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ставит подпись в списке за получение документа для голосования, а также расписывается в подтверждении согласия на обработку его персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования документ для голосования.

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения документа для голосования. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, чем за 3 (три) общественных территории.

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив общественной территории (общественных территорий), за которую (которые) он собирается голосовать.

После заполнения документа для голосования участник голосования отдает заполненный документ для голосования члену счетной комиссии, у которого он получил указанный документ для голосования.

По окончании голосования все заполненные документы для голосования передаются председателю территориальной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных документов для голосования.

10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации муниципального образования.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации решения о назначении голосования.

11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу после окончания времени голосования.

По истечении периода проведения голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные лица, определенные решением общественной комиссии.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.

12. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные документы для голосования передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные документы для голосования погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных документов для голосования фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии.

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в документах для голосования, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в документах для голосования, после чего суммируются.

Недействительные документы для голосования при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются документы для голосования, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и документы для голосования, в которых участник голосования отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено документом для голосования, а также любые иные документы для голосования, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные документы для голосования подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в документе для голосования такой документ откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение документов для голосования, при этом на оборотной стороне документа для голосования указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.

13. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за два или несколько проектов благоустройства общественной территории, приоритет отдается проекту общественной территории, заявка на включение которого в голосование поступила раньше.

14. После завершения подсчета действительные и недействительные документы для голосования упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка, число упакованных действительных и недействительных документов для голосования.  Пачки, мешки или коробки с документами для голосования опечатываются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.

15. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии.

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию.

По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может осуществляться в общественной комиссии.

16. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение 10 дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. В случае, если жалоба поступила после проведения дня голосования, она подлежит рассмотрению в течение 15 дней с момента поступления. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя муниципальной общественной комиссии.

17. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на счетном участке (в итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;

2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.

18. Установление итогов голосования по общественным территориям производится общественной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии.

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, чем через 3 дня со дня проведения голосования.

19. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель общественной комиссии представляет председателю муниципального образования итоговый протокол результатов голосования, на территории которого проводилось голосование.

20. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах 
формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствовавшими при установлении итогов голосования членами общественной комиссии, заверен печатью администрации муниципального образования и содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные документы для голосования и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в администрацию муниципального образования.

21. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол, в течение одного года хранятся в администрации муниципального образования, а затем уничтожаются. Списки хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

________

Приводятся показатели, характеризующие вклад в достижение национальных целей развития Российской Федерации, установленных для Республики Тыва, приоритетов социально-экономического развития Республики Тыва и обеспечения безопасности населения.

Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы (с учетом этапности реализации государственных программ) на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственной программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта государственной программы.

Отражаются документы и (или) решения Главы Республики Тыва, первых заместителей, заместителей Председателя Правительства Республики Тыва, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента, Единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа документ стратегического планирования, постановление Правительства Российской Федерации или иной документ).

Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации.

Указывается наименование целевых показателей национальных целей, установленных для Республики Тыва, вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы Республики Тыва.

На бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

Указывается в соответствии со сроками, утвержденным перечнем государственных программ Республики Тыва.

Указывается при необходимости.

Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации.

Указывается плановое значение на планируемый  год.

Указывается тип документа, входящего в состав государственной программы Республики Тыва.

Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение Правительства Республики Тыва, протокол, приказ органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации и др.).

Указывается дата и номер принятого (утвержденного) документа.

Указывается наименование органа исполнительной власти (иного государственного органа, организации), ответственного за разработку документа.

Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения).